## Российская  Федерация

Республика Карелия

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫЙ КОМИТЕТ

ЛАХДЕНПОХСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам финансово-экономической экспертизы проекта

постановления Администрации Лахденпохского муниципального района

«Об утверждении муниципальной  программы «Адресная программа капитальных вложений в объекты муниципальной собственности муниципального образования «Лахденпохский муниципальный район» на 2016-2020 годы»

25 февраля 2016 года

1. Основание для проведения экспертизы: настоящее заключение подготовлено на основании пункта 2 статьи 157 Бюджетного кодекса РФ, в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Положением о Контрольно-счетном комитете Лахденпохского муниципального района, утвержденным решением Совета Лахденпохского муниципального района от 26.03.2014 года № 7/40-6 и распоряжением Контрольно-счетного комитета Лахденпохского муниципального района от 15.02.2016 года № 11 «О проведении экспертно-аналитического мероприятия».

2. Предмет экспертизы: проект постановления Администрации Лахденпохского муниципального района «Об утверждении муниципальной  программы «Адресная программа капитальных вложений в объекты муниципальной собственности муниципального образования «Лахденпохский муниципальный район» на 2016-2020 годы» (далее – Программа).

3. Цель экспертизы: подтверждение полномочий по установлению расходных обязательств, подтверждение обоснованности размера расходных обязательств Программы, оценка соответствия проекта программы Программе социально-экономического развития Лахденпохского муниципального района, а также нормам, установленным законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики Карелия, Лахденпохского муниципального района в соответствующей сфере.

4. Правовая основа финансово-экономической экспертизы: Бюджетный кодекс Российской Федерации (далее - БК РФ); Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Постановление Правительства Российской Федерации от 02.08.2010 года N 588 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Российской Федерации»; Постановление Правительства Республики Карелия от 28.12.2012 года N 416-П «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Республики Карелия»; Устав муниципального образования «Лахденпохский муниципальный район»; Решение Совета Лахденпохского муниципального района № 10/66-6  от  30.09.2014 года «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Лахденпохский муниципальный район» (далее – Положение о бюджетном процессе); постановление Администрации Лахденпохского муниципального района от 30.07.2014 № 1441 «О Порядке разработки, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Лахденпохского муниципального района» (далее – Порядок разработки МП);  постановление Администрации Лахденпохского муниципального района от 22.12.2015 № 1111 «О перечне муниципальных программ Лахденпохского муниципального района» (далее – Перечень МП).

5. В ходе экспертизы установлено:

5.1. Представленный на экспертизу проект Программы направлен в Контрольно-счетный комитет Лахденпохского муниципального района письмом Администрации Лахденпохского  муниципального района № 503/отр от 15.02.2016 г. в составе:

- проект постановления;

- проект Программы;

- заключение на проект Программы отдела бюджета и межбюджетных отношений Администрации Лахденпохского муниципального района;

- заключение на проект Программы отдела экономики Администрации Лахденпохского муниципального района;

- лист согласования.

В нарушение пункта 31 Порядка разработки МП в составе материалов, представляемых ответственным исполнителем с проектом Программы, не предоставлены:

- проект плана реализации Программы на первый год реализации и на плановый период (таблица 6 Приложения № 2 к Порядку разработки МП);

- обоснование планируемых объемов ресурсов на реализацию Программы;

- оценка планируемой эффективности реализации Программы.

5.2. Разработчиком и ответственным исполнителем Программы является отдел территориального развития и инфраструктуры Администрации Лахденпохского муниципального района.

Соисполнителем определен отдел социальной работы Администрации Лахденпохского муниципального района.

Срок реализации Программы – 2016 – 2020 годы.

Общий объем ассигнований бюджета Лахденпохского муниципального района, планируемый на реализацию мероприятий Программы – 17033,85 тыс. рублей без привлечения средств из других источников финансирования.

Распределение объема ассигнований по годам предусмотрено в размере:

- 2016 год – 4367,3 тыс. рублей;

- 2017 год – 5470,15 тыс. рублей;

- 2018 год – 2580 тыс. рублей;

- 2019 год – 4096,7 тыс. рублей;

- 2020 год – 519,7 тыс. рублей.

5.3. Рассмотрев проект Программы Контрольно-счетный комитет Лахденпохского муниципального района отмечает следующее:

1). На территории Лахденпохского муниципального района отсутствует утвержденная Программа социально-экономического развития (Стратегия социально-экономического развития), в связи с чем формирование проекта Программы осуществлено без учета долгосрочных целей социально-экономического развития и показателей (индикаторов) их достижения. В результате определить концептуальное единство целей, задач и индикаторов проекта Программы с общими целями развития территории не представляется возможным.

2). Предлагаемый проект Программы сформирован на основании перечня муниципальных программ Лахденпохского муниципального района, утвержденного постановлением Администрации Лахденпохского муниципального района № 1111 от 22.12.2015 года.

Необходимо отметить, что наименование  Программы в утвержденном Перечне МП не согласуется с основными направлениями Программы (наименование подразумевает охват объектов муниципальной собственности в целом, а основные направления – только объектов социальной инфраструктуры).

Мероприятия предлагаемого проекта Программы (исходя из основных направлений муниципальных программ, включенных в Перечень МП) связанные со «строительством, реконструкцией, ремонтом объектов социальной, коммунальной и инженерной инфраструктуры, находящейся в муниципальной собственности» являются сферой действия другой муниципальной программы –  «Управление имуществом Лахденпохского муниципального района на 2016-2020 годы». Указанная муниципальная программа в настоящее время не утверждена.

В нарушение пункта 28 Порядка разработки МП, изменения в Перечень МП внесены после 1 июня года, предшествующего очередному финансовому году.

3). Программой не соблюден принцип, установленный пунктом 3 Порядка разработки МП, по наиболее полному охвату сфер социально-экономического развития и объемов бюджетных ассигнований бюджета Лахденпохского муниципального района. Мероприятиями Программы предусмотрены объекты только в области образования и полностью отсутствуют другие направления деятельности, входящие в перечень вопросов местного значения муниципального района, установленный действующим федеральным законодательством (соцполитика, культура и др.).

4). Преамбула проекта постановления, приложенного к проекту Программы, не содержит ссылку на правовые основания ее разработки (постановление Администрации Лахденпохского муниципального района от 30.07.2014 № 1441 «О Порядке разработки, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Лахденпохского муниципального района»).

5). Паспорт проекта Программы содержит позиции, не предусмотренные Порядком разработки МП (части с 1 по 3).

6).  Заявленная Программой в паспорте цель («проведение единой политики по определению приоритетов в содержании объектов социальной инфраструктуры на территории Лахденпохского муниципального района и обеспечение системного планирования капитальных расходов») по факту является функцией исполнительного органа местного самоуправления, а не четко сформулированным желаемым конечным результатом, соответствующим приоритетам политики Лахденпохского муниципального района, полномочиям и сферам ответственности органов местного самоуправления Лахденпохского муниципального района. (Не соблюдение пункта 6 Порядка разработки МП).

Не обеспечено так же соответствие формулировки цели ожидаемым конечным результатам реализации Программы (релевантность).

7). В нарушение пункта 12 Порядка разработки МП задача Программы «повышение уровня оснащенности объектов социальной инфраструктуры» не соответствует принципу конкретности, поскольку имеет размытую (нечеткую) формулировку, допускающую произвольное или неоднозначное толкование (например: оснащенности – чем? до какого уровня? и т.д.).

8). Установленный Программой целевой индикатор по объему капитальных вложений не является критерием, характеризующим уровень достижения целей муниципальной программы. (Не соблюдение пункта 6 Порядка разработки МП).

9). В паспорте Программы  не указаны источники финансирования мероприятий.

10). Текстовая часть Программы не содержит информацию, характеризующую сферы реализации Программы, описание основных проблем в указанной сфере и перспективы ее развития. Имеет место применение недостоверных данных.

Так, раздел 1 «Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программным методом» указывает на наличие в Лахденпохском муниципальном районе 17 организаций, тогда как перечень главных распорядителей и получателей бюджетных средств бюджета Лахденпохского муниципального района (форма по КФД 0531751) содержит 27 юридических лиц с ОПФ «учреждение». Информация о количестве объектов, на базе которых муниципальные учреждения осуществляют деятельность (оказывают услуги) отсутствует полностью, как и характеристика данных объектов. Раздел содержит только общие фразы, не подкрепленные документально.

Заявленные в данном разделе приоритеты политики органов местного самоуправления Лахденпохского муниципального района – «…реализация государственной политики и требований законодательных и иных нормативно-правовых актов в области обеспечения безопасности муниципальных объектов…», «…работа по выполнению решений суда, требований надзорных органов в отношении учреждений Лахденпохского муниципального района…» не в полной мере  соответствуют заявленной цели Программы. Обоснования заявленных приоритетов в виде какого либо аналитического материала (какие требования законодательных и иных нормативно-правовых актов в области обеспечения безопасности муниципальных объектов не соблюдены и на каком количестве объектов? какое количество решений суда, требований надзорных органов не обеспечено и на каком количестве объектов? и т.д.) полностью отсутствуют.

Раздел 3 текстовой части Программы «Обоснование ресурсного обеспечения Программы» не содержит обоснований объема финансовых ресурсов, необходимых для  реализации основных мероприятий.

Раздел 4 текстовой части Программы «Система управления реализацией Программой и контроль за ходом ее выполнения» (так же как и раздел паспорта Программы, касающийся соисполнителей) в нарушение пункта 3 Порядка разработки МП не обеспечивает один из основных принципов разработки муниципальных программ –  наличия у ответственных исполнителей и соисполнителей муниципальной программы полномочий, необходимых и достаточных для достижения целей муниципальной программы (объекты имущества, включенные в мероприятия Программы находятся в оперативном управлении различных муниципальных учреждений и  бухгалтерский учет операций, связанных с данным имуществом Администрация Лахденпохского муниципального района не осуществляет).

Разделом 6 текстовой части Программы «Анализ рисков Программы…» закладываются риски, связанные с «недостаточной квалификацией участников», что не может расцениваться как допустимый фактор, исходя из того, что участники (ответственные исполнители и соисполнители) – это муниципальные служащие Администрации Лахденпохского муниципального района, замещающие должности по результатам конкурсных процедур.

В разделе 7 текстовой части Программы «Прогноз конечных результатов Программы», в нарушение пункта 19 Порядка разработки МП, полностью отсутствует описание основных ожидаемых конечных результатов Программы (показатели количества, динамика изменений и др.).

11). В нарушение пункта 17 Порядка разработки МП, используемые показатели (индикаторы) не соответствуют требованиям адекватности, в силу которого показатель должен очевидным образом характеризовать прогресс в достижении цели или решении задачи и охватывать все существенные аспекты достижения цели или решения задачи муниципальной программы.

Так, в приложении № 1 к Программе:

- значение целевого индикатора 1 «объем капитальных вложений» не характеризует уровень достижения цели. Принцип распределения его значений по годам  действия Программы не пояснен;

- значение показателей целевого индикатора 2 противоречит наименованию самого целевого индикатора, поскольку в виде значения показателей проставлено количество мероприятий, включаемых в Программу на конкретный финансовый год, а не количество объектов, нуждающихся в капитальных вложениях;

- показатель результата 1 имеет размытую (нечеткую) формулировку, допускающую произвольное или неоднозначное толкование (например: объектов – каких? оснащение – чем? до какого уровня? и т.д.). Значение показателя результата 1, выраженное в количестве единиц проведенных мероприятий никак не отражает степень выполнения задачи 1 Программы в количественном относительном выражении за каждый год ее реализации;

- значение показателя результата 2, выраженное в количестве отремонтированных объектов, никак не характеризует эффективность и рациональность использования бюджетных средств.

Необходимо отметить, что числовое выражение относительных значений показателей (как целевых индикаторов, так и конечного результата) за период действия Программы составляет от 11 до 33 процентов, то есть предполагает ухудшение значений с момента начала действия Программы до момента ее завершения.

12). В приложении № 2 к Программе:

- в графе 6 отсутствуют значения показателей непосредственных результатов (количественная характеристика выполнения основных мероприятий и мероприятий Программы);

- перечень мероприятий к задаче 1 не обеспечивает соблюдение приоритетов, заявленных в обосновании ресурсного обеспечения Программы (так, мероприятия 1.2, 1.5, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.15 предусмотрены в целях исполнения поручения председателя Правительства РФ Д.А.Медведева);

- перечень мероприятий к задаче 2 практически не увязан с решением задачи 2;

- перечень мероприятий к задаче 2 не содержит указания на реквизиты документов, явившихся основанием для включения в Программу по графе 7;

- мероприятие 2.3 не соответствует основным направлениям Программы по утвержденному Перечню МП (основные направления действия Программы предусматривают охват объектов социальной инфраструктуры).

13). В приложении № 3 к Программе применены коды бюджетной классификации не соответствующие паспорту Программы в части заявленного исполнителя и соисполнителя Программы.

14). Обоснованность размера расходных обязательств Программы не подтверждена. Расчеты планируемых объемов ресурсов на реализацию Программы отсутствуют.

15). Предоставленные к Программе заключения отдела экономики и отдела бюджета и межбюджетных отношений Администрации Лахденпохского муниципального района нельзя расценить как положительные.

6. Выводы: По результатам финансово-экономической экспертизы проекта Постановления Администрации Лахденпохского муниципального района «Об утверждении муниципальной  программы «Адресная программа капитальных вложений в объекты муниципальной собственности муниципального образования «Лахденпохский муниципальный район» на 2016-2020 годы» Контрольно-счетным комитетом Лахденпохского муниципального района установлено несоответствие Программы постановлению Администрации Лахденпохского муниципального района от 30.07.2014 № 1441 «О Порядке разработки, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Лахденпохского муниципального района».

7. Предложения:

Контрольно-счетный комитет Лахденпохского муниципального района предлагает:

1. Привести Программу в соответствие действующему законодательству и нормативным правовым актам Лахденпохского муниципального района путем устранения нарушений, отраженных в настоящем заключении.

2. Проект Программы по результатам устранения замечаний, предоставить в Контрольно-счетный комитет для повторной экспертизы.

Председатель Контрольно-счетного комитета

Лахденпохского муниципального района						Н.Е.Богдан