[image: image1.emf]
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЛАХДЕНПОХСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
03 марта 2026 г.






                    №      51 - П   
О  проведении   мероприятий,  обеспечивающих 

безаварийный пропуск паводковых вод в период  

прохождения   весеннего  половодья  и  паводков

на  территории Лахденпохского муниципального

округа
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти». На основании распоряжения Правительства Республики Карелия от 16 февраля 2026 года № 121р-П, в целях своевременной подготовки к прохождению весеннего половодья и паводков на территории Лахденпохского муниципального округа в 2026 году:

1. Утвердить План проведения превентивных мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья в 2026 году на территории Лахденпохского муниципального округа (Приложение № 1).

2. Рекомендовать Территориальным управляющим Лахденпохского муниципального округа:

· в срок до 30 марта 2026 года определить вероятные зоны затоплений и подтоплений, перечень населённых пунктов, объектов экономики и жизнеобеспечения, попадающих в указанные зоны, уточнить маршруты и места возможной эвакуации населения, сельскохозяйственных животных, материальных и культурных ценностей из указанных зон в случае возникновения чрезвычайных ситуаций; 

· организовать подготовку необходимых материальных ресурсов, сил и средств для предупреждения и ликвидации аварий на гидротехнических сооружениях и других чрезвычайных ситуаций, возможных в период прохождения весеннего половодья и паводков;  


· организовать контроль за техническим состоянием бесхозяйных гидротехнических сооружений находящихся на подконтрольной территории; 

· привлекать в установленном порядке личный состав, технику и необходимые материально-технические средства организаций для выполнения неотложных противопаводковых мероприятий;

· организовать оперативное представление информации об изменении состояния водных объектов через оперативного дежурного ЕДДС Лахденпохского муниципального района в дежурно-диспетчерскую службу Правительства Республики Карелия и оперативно-дежурную смену ФГКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Республике Карелия»;

· организовать проведение разъяснительной работы с жителями населённых пунктов, попадающих в зону периодического подтопления и затопления, спланировать мероприятия первоочередного жизнеобеспечения отселяемого населения;

· организовать информирование населения о мерах безопасности на водоёмах в период ледохода и паводка;

· оборудовать места  организованных  переправ  населения  через  водные объекты;

· организовать проведение мероприятий по обеспечению безаварийной работы объектов жилищно-коммунального хозяйства;

-
организовать подготовку водопропускных сооружений на автомобильных дорогах местного значения к пропуску паводковых вод;

       3. Отделу по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Администрации Лахденпохского муниципального округа в срок до 06 апреля 2026 года представить в Государственный комитет Республики Карелия по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения информацию о готовности к пропуску весеннего половодья и паводков.

      4. Координацию мероприятий, направленных на обеспечение безопасности прохождения весеннего половодья и паводков в 2026 году, возложить на Комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Лахденпохского муниципального округа.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Глава 
Лахденпохского муниципального района                                           Г.И. Тимина
Разослать: дело, отдел ГО и ЧС АЛМО, ГИМС, ГУ РК «ОПС по Лахденпохскому району, Территориальным управляющим с/п- копии
Приложение  №1

 К распоряжению  Администрации Лахденпохского муниципального округа
«03» марта 2026  № 51 -П

П Л А Н


проведения превентивных мероприятий по безаварийному пропуску 

весеннего половодья в 2026 году  

на территории Лахденпохского муниципального округа
	№№ п/п
	Планируемые мероприятия
	Дата проведения
	Ответственный 

за выполнение

	1.
	Мониторинг затороопасных участков рек округа.
	01.04.-27.04.2026 г.
	Администрация Лахденпохского муниципального округа (далее - АЛМО), инспекторский участок                                    (г. Лахденпохья) центра ГИМС ГУ МЧС Российской Федерации по Республике Карелия

	2.
	Выполнить мероприятия по разупрочнению льда в зонах расположения инженерных конструкций и сооружений в руслах рек и водотоков (чернение льда, распиловка) (при необходимости).
	01.04.-29.04.2026 г.
	Территориальные управляющие Лахденпохского муниципального округа

	3.
	Провести подготовку коллекторных систем, ливневой канализации, водоотводных канав к пропуску талых вод, обратив особое внимание на коллекторы расположенные в пониженных участках, во избежание подтоплений жилых зданий, подворьев, подвалов.
	20.04.-30.04.2026 г.
	 Территориальные управляющие Лахденпохского муниципального округа,
Организации ЖКХ

	4.
	Провести мероприятия по созданию запаса конструкций для восстановления ЛЭП и мостов, подвергаемых повреждению и разрушению в период половодья.
	15.04.-29.04.2026 г.
	Территориальные управляющие Лахденпохского муниципального округа,

 Организации ЖКХ

	5.
	Предусмотреть мероприятия по оперативному применению сил пожарных частей для решения задач по откачке воды из затопленных (подтопленных) сооружений и участков местности.
	01.04.-15.05.2026 г.
	ГУ РК «ОПС по Лахденпохскому району»

	6.
	Произвести очистку водопропускных труб на автомобильных дорогах, во избежание подтоплений, обратив особое внимание на маршруты школьных автобусов.
	15.04.-11.05.2026 г.
	Территориальные управляющие Лахденпохского муниципального округа

	7.
	Предусмотреть мероприятия всестороннего обеспечения жизнедеятельности населённых пунктов, отрезаемых (труднодоступных) в период половодья разливами водоёмов.
	11.04.-11.05.2026 г.
	Территориальные управляющие Лахденпохского муниципального округа

	8.
	Провести мониторинг не действующего гидротехнического сооружения на территории Хийтольского сельского поселения к прохождению весеннего половодья. 
	01.04.-29.04.2026 г.
	Территориальный управляющий Лахденпохского муниципального округа территории Хийтола
	Собственники гидротехнических сооружений

	8.
	Сбор информации о паводковой обстановке на территории округа.
	Постоянно
	ЕДДС Лахденпохского муниципального округа


