Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы «Адресная программа капитальных вложений в объекты муниципальной собственности МО ЛМР на 2016-2020 годы»

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 г | 2017 год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Адресная программа капитальных вложений в объекты муниципальной собственности МО ЛМР на 2016-2020 годы |
| 1. | Целевой индикатор 1 – Доля объектов социальной сферы на территории Лахденпохского муниципального района, соответствующих современным требованиям. | Проценты | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Целевой индикатор 2 – Доля сельских поселений с объектами коммунальной инфраструктуры, находящимися в нормативном состоянии. | Проценты | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Целевой индикатор 3 – Доля сельских поселений на территории которых объекты муниципального жилищного фонда находятся в нормативном состоянии. | Проценты | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1 | Показатель результата 1 – Количество приведенных в нормативное состояние объектов социальной сферы. | Проценты | 6 | 6 | 6 |  |
| 1.2 | Показатель результата 2 – Доля приведенных в нормативное состояние объектов коммунальной инфраструктуры. | Проценты | 25,9 | 33,3 | 26,9 | Отсутствие финансирования |
| 1.3 | Показатель результата 3 - Доля приведенных в нормативное состояние объектов муниципального жилищного фонда. | Проценты | 12,5 | 25 | 12,5 | Отсутствие финансирования |
| Подпрограмма 1 «Ремонт и реконструкция учреждений социальной сферы Лахденпохского муниципального района» |
| 1 | Целевой индикатор – Доля объектов социальной сферы, соответствующих современным требованиям. | Проценты | 38,3 | 38,3 | 38,3 |  |
| 1.1 | Показатель результата 1 Количество зданий общеобразовательных учреждений, доступ к которым обеспечен для инвалидов-колясочников. | Единицы | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.2 | Показатель результата 2 Доля объектов социальной сферы, соответствующих современным требованиям безопасности. | Проценты | 43,1 | 43,1 | 43,1 |  |
| 1.3 | Показатель результата 3 Доля объектов социальной сферы, не требующих проведения ремонта. | Проценты | 74,5 | 83,3 | 74,5 |  |
| 1.4 | Показатель результата 4 Доля объектов социальной сферы, обеспеченных необходимыми видами благоустройства. | Проценты | 98,8 | 98,8 | 98,8 |  |
| Подпрограмма 2 «Капитальные вложения в объекты коммунальной инфраструктуры» |
| 2 | Целевой индикатор 1. Доля объектов водоснабжения и водоотведения не требующих замены и ремонта. | Проценты | 53,84 | 69,23 | 56,4 | Отсутствие финансирования |
|  | Целевой индикатор 2. Доля участков трубопроводов водоснабжения и водоотведения не требующих замены. | Проценты | 96,94 | 99,25 | 97,52 | Отсутствие финансирования |
|  | Целевой индикатор 3. Доля объектов водоснабжения и водоотведения удовлетворяющих требованиям надежности. | Проценты | 35,7 | 64,26 | 40,55 | Отсутствие финансирования |
|  | Целевой индикатор 4. Доля проб воды перед подачей в распределительную сеть, соответствующих по бактериологическим показателям предъявляемым нормам. | Проценты | 27,27 | 36,36 | 27,27 | Отсутствие финансирования |
|  | Целевой индикатор 5. Доля сельских поселений Лахденпохского муниципального района на территориях которых утверждены схемы холодного водоснабжения, водоотведения и вместе с тем, имеются графические схемы трассировки сетей холодного водоснабжения и водоотведения. | Проценты | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.1 | Показатель результата 1. Доля объектов водоснабжения и водоотведения не требующих замены. | Проценты | 96,25 | 96,25 | 96,25 |  |
| 2.2 | Показатель результата 2. Доля объектов водоснабжения и водоотведения, не требующих проведения ремонтных работ. | Проценты | 57,75 | 73,15 | 60,83 | Отсутствие финансирования |
| 2.3 | Показатель результата 3. Доля объектов водоснабжения и водоотведения оснащенных резервным оборудованием. | Проценты | 42,84 | 71,4 | 42,84 | Отсутствие финансирования |
| 2.4 | Показатель результата 4. Доля объектов водоснабжения и водоотведения оснащенных автоматической системой управления. | Проценты | 64,26 | 78,54 | 64,26 | Отсутствие финансирования |
| 2.5 | Показатель результата 5. Доля участков трубопроводов водоснабжения и водоотведения не требующих замены и ремонта. | Проценты | 96,94 | 99,25 | 97,52 | Отсутствие финансирования |
| 2.6 | Показатель результата 6. Доля водонасосных станций оснащенных системами бактериологической очистки воды. | Проценты | 0 | 12,5 | 0 | Отсутствие финансирования |
| 2.7 | Показатель результата 7. Доля графических материалов, содержащих сведения о трассировке сетей холодного водоснабжения в разрезе сельских поселений. | Проценты | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.8 | Показатель результата 8. Доля сельских поселений имеющих схемы водоснабжения и водоотведения. | Проценты | 50 | 100 | 100 |  |
| 2.9 | Показатель результата 9. Доля обеспечения проектно-сметной документацией объектов требующих замены и осуществления капитальных вложений. | Проценты | 24,48 | 51 | 31,38 | Проектно сметная документация выполнена не в полном объеме |
| Подпрограмма 3 «Капитальные вложения в объекты муниципального жилищного фонда» |
| 3. | Целевой индикатор – количество граждан, для которых улучшились условия (комфортность, безопасность) проживания в многоквартирном доме (нарастающим итогом). | Человек | 32 | 59 | 32 | Отсутствие финансирования |
| 3.1 | Показатель результата 1 Доля объектов жилищного фонда, не требующих проведения ремонта. | Проценты | 97,21 | 97,45 | 97,21 | Отсутствие финансирования |
| 3.2 | Показатель результата 2 Доля жилых помещений муниципального жилищного фонда, не требующих проведения капитального ремонта. | Проценты | 99,22 | 99,32 | 99,22 | Отсутствие финансирования |
| 3.3 | Показатель результата 3 Доля обеспечения проектно-сметной документацией объектов требующих проведения ремонта. | Проценты | 12,12 | 24,24 | 15,78 | Проектно сметная документация выполнена не в полном объеме |

Сведения о степени выполнения мероприятий

муниципальной программы «Адресная программа капитальных вложений в объекты муниципальной собственности МО ЛМР на 2016-2020 годы»

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия и мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Связь с показателями результатов муниципальной программы (подпрограмм) - № показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | наименование | ед.измерения | значение плановое | значение достигнутое |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Подпрограмма 1 «Ремонт и реконструкция учреждений социальной сферы Лахденпохского муниципального района» |
|  | Мероприятия: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Ремонт фасада здания МБО ДО «ЦДТ». | Отдел территориального развития Администрации Лахденпохского муниципального района. Муниципальное учреждение «Районное управление образования и по делам молодежи». | 2017. | 2017 | 2017 | 2017 | Показатель результата 3 Доля объектов социальной сферы, не требующих проведения ремонта. | Проценты | 83,3 | 74,5 | Работы подрядчиком не сданы в срок контракт расторгнут в одностороннем порядке. Работы не выполнены в полном объеме. Оценить объем выполненных работ не возможно. |
| Подпрограмма 2 ««Капитальные вложения в объекты коммунальной инфраструктуры» |
|  | Мероприятия: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Ремонт (прочистка и углубление) скважины водозабора п. Хийтола (ул. Полевая). | Отдел территориального развития Администрации Лахденпохского муниципального района. | 2017 | 2017 |  |  | Уменьшение времени перебоев при оказании услуги холодного водоснабжения на территории п. Хийтола, связанных с низкой скоростью наполнения скважины. | - | Не достигнут | Отсутствие финансирования |
| 2.7. | Утепление водонапорной башни поселка Куликово по ул. Центральная. | Отдел территориального развития Администрации Лахденпохского муниципального района. | 2017 | 2017 |  |  | Уменьшение времени перебоев при оказании услуг холодного водоснабжения на территории п. Куликово, связанных с замерзанием водонапорной башни. |  | Не достигнут | Отсутствие финансирования |
| 2.8. | Ремонт обшивки водонапорной башни п. Тоунан, утепление водонапорной башни. | Отдел территориального развития Администрации Лахденпохского муниципального района. | 2017 | 2017 |  |  | Предотвращение дальнейшего разрушения водонапорной башни. |  | Не достигнут | Отсутствие финансирования |
| 2.10. | Замена запорной арматуры на водонасосной станции п. Куликово, Dу 80. | Отдел территориального развития Администрации Лахденпохского муниципального района. | 2017 | 2017 |  |  | Упрощение процесса запитки системы холодного водоснабжения поселка после остановки насосного оборудования. |  | Не достигнут | Отсутствие финансирования |
| 2.11. | Утепление водонапорной башни п. Вялимяки. | Отдел территориального развития Администрации Лахденпохского муниципального района. | 2017 | 2017 |  |  | Уменьшение времени перебоев при оказании услуги холодного водоснабжения на территории п. Вялимяки, связанных с замерзанием водонапорной башни. |  | Не достигнут | Отсутствие финансирования |
| 3.3. | Приобретение и установка резервного электронасоса в сборе (15 кВт/3000) на канализационной насосной станции п. Куркиеки (КНС-2, ул. Заречная). | Отдел территориального развития Администрации Лахденпохского муниципального района. | 2017 | 2017 |  |  | Наличие возможности безостановочного возобновления производственного процесса в случае выхода из строя основного насосного агрегата. |  | Не достигнут | Отсутствие финансирования |
| 3.6. | Приобретение и установка резервного насосного оборудования 15 кВт/3000, на водонасосной станции п. Куликово (ул. Центральная). | Отдел территориального развития Администрации Лахденпохского муниципального района. | 2017 | 2017 |  |  | Наличие возможности безостановочного возобновления производственного процесса в случае выхода из строя основного насосного агрегата. |  | Не достигнут | Отсутствие финансирования |
| 3.7. | Приобретение и установка резервного оборудования (глубинный насос 1,2 кВт) на водонасосной станции п.Куликово (ул. Ленина). | Отдел территориального развития Администрации Лахденпохского муниципального района. | 2017 | 2017 |  |  | Наличие возможности безостановочного возобновления производственного процесса в случае выхода из строя основного насосного агрегата. |  | Не достигнут | Отсутствие финансирования |
|  | Мероприятия: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Ремонт щита управления и настройка электрооборудования в помещении водонасосной станции п. Тоунан. | Отдел территориального развития Администрации Лахденпохского муниципального района. | 2017 | 2017 |  |  | Автоматизация процесса водоснабжения п. Тоунан. |  | Не достигнут | Отсутствие финансирования |
| 4.2. | Ремонт и настройка электрооборудования в помещении водонасосной станции п. Куликово, ул. Центральная. | Отдел территориального развития Администрации Лахденпохского муниципального района. | 2017 | 2017 |  |  | Увеличение надежности работы электрооборудования водонасосной станции. | - | Достигнуто | нет |
| 5.2 | Замена участка трубопровода протяженностью 50 метров от водонапорной башни п.Хийтола по ул. Зеленая до следующего водопроводного колодца. Установка запорной арматуры. | Отдел территориального развития и инфраструктуры Администрации Лахденпохского муниципального района. | 2017 | 2017 |  |  | Отсутствие аварийных ситуаций на замененном участке трубопровода. |  | Не достигнут | Отсутствие финансирования |
| 5.3. | Замена участка центральной системы водоотведения п. Куликово, протяженностью 50 метров на трубопровод ПВХ диаметром 160 мм. Установка двух смотровых колодцев. | Отдел территориального развития и инфраструктуры Администрации Лахденпохского муниципального района. | 2017 | 2017 |  |  | Восстановление работоспособности системы водоотведения п. Куликово. |  | Не достигнут | Отсутствие финансирования |
| 5.4. | Замена участка центральной системы водоотведения по ул. Молодежной п. Ихала (протяженность 50 метров, диаметром 160 мм., ПВХ) | Отдел территориального развития и инфраструктуры Администрации Лахденпохского муниципального района. | 2017 | 2017 |  |  | Замена участка трубопровода. | М.п. | 50 | 50 | нет |
| 5.5. | Замена трубопровода водоснабжения п. Мийнала по ул. Центральная на трубопровод большего диаметра (протяженность 300 метров, диаметр 90 мм., ПНД). | Отдел территориального развития и инфраструктуры Администрации Лахденпохского муниципального района. | 2017 | 2017 |  |  | Нормализация уровня давления воды во внутридомовой системе водоснабжения. |  | Не достигнут | Отсутствие финансирования |
| 5.6. | Замена 50 метров трубопровода водоотведения диаметром 160 мм ПВХ п. Ихала по ул. Лесная. | Отдел территориального развития и инфраструктуры Администрации Лахденпохского муниципального района. | 2017 | 2017 |  |  | Отсутствие аварийных ситуаций на замененном участке трубопровода. |  | Не достигнут | Отсутствие финансирования |
| 5.8. | Замена 600 метров участка трубопровода холодного водоснабжения п. Вялимяки на трубопровод ПНД диаметром 90 мм., установка двух смотровых колодцев. | Отдел территориального развития и инфраструктуры Администрации Лахденпохского муниципального района. | 2017 | 2017 |  |  | Отсутствие аварийных ситуаций на замененном участке трубопровода. |  | Не достигнут | Отсутствие финансирования |
| 5.10. | Замена 1 метра трубопровода водоснабжения в п. Куркиеки по ул. Советская, установка приварного шарового крана Ду150 в существующем колодце водоснабжения. | Отдел территориального развития и инфраструктуры Администрации Лахденпохского муниципального района. | 2017 | 2017 |  |  | Отсутствие аварийных ситуаций на замененном участке трубопровода. |  | Не достигнут | Отсутствие финансирования |
| 5.11. | Замена трубопровода центральной системы холодного водоснабжения по ул. Молодежный, поселка Ихала (протяженность 75 метров, диаметр 32 мм., ПНД; протяженность 90 метров диаметром 20 мм., ПНД). | Отдел территориального развития и инфраструктуры Администрации Лахденпохского муниципального района. | 2017 | 2017 |  |  | Замена участка трубопровода D 32 | М.п. | 75 | 75 | нет |
|  |  |  |  |  |  |  | Замена участка трубопровода D 20 | М.п. | 90 | 90 |  |
| 6.8. | Установка оборудования, производящего бактериологическую очистку воды на водонасосной станции п. Тоунан. | Отдел территориального развития и инфраструктуры Администрации Лахденпохского муниципального района. | 2017 | 2017 |  |  | Соответствие воды перед подачей в распределительную сеть по бактериологическим показателям предъявляемым к ней требованиям. |  | Не достигнут | Отсутствие финансирования |
| 8.1. | Разработка схем водоснабжения и водоотведения на территории Хийтольского сельского поселения. | Отдел территориального развития и инфраструктуры Администрации Лахденпохского муниципального района. | 2017 | 2017 |  |  | Получение плана перспективного развития сетей водоснабжения и водоотведения на территории Хийтольского сельского поселения, выполненного специализированной организацией. |  | Достигнуто | нет |
| 8.2. | Разработка схем водоснабжения и водоотведения на территории Элисенваарского сельского поселения. | Отдел территориального развития и инфраструктуры Администрации Лахденпохского муниципального района. | 2017 | 2017 |  |  | Получение плана перспективного развития сетей водоснабжения и водоотведения на территории Хийтольского сельского поселения, выполненного специализированной организацией. |  | Достигнуто | нет |
| 9.2. | Разработка проектно-сметной документации в соответствии с мероприятиями программы на 2017 год. | Отдел территориального развития и инфраструктуры Администрации Лахденпохского муниципального района. | 2017 | 2017 |  |  | Получение расчетов сметной стоимости работ, выполненных специализированной организацией. |  | Не достигнут | Отсутствие финансирования |
| Подпрограмма 3 «Капитальные вложения в объекты муниципального жилищного фонда» |
|  | Мероприятия: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Замена кровельного покрытия (шифер листовой), в доме, расположенном по адресу п.Вялимяки, ул.Зелёная, д.20. | Отдел территориального развития и инфраструктуры Администрации Лахденпохского муниципального района. | 2017 | 2017 |  |  | Увеличение срока эксплуатации здания, восстановление его прежних характеристик, снижение уровня износа. |  | Не достигнут | Отсутствие финансирования |
| 1.5 | Замена кровельного покрытия в доме, расположенном по адресу п.Вялимяки, ул.Зелёная, д.12. | Отдел территориального развития и инфраструктуры Администрации Лахденпохского муниципального района. | 2017 | 2017 |  |  | Увеличение срока эксплуатации здания, восстановление его прежних характеристик, снижение уровня износа. |  | Не достигнут | Отсутствие финансирования |
| 1.6 | Демонтаж кирпичной стены со стороны входа в здание, дренажные работы снаружи и внутри здания, восстановление фундамента, восстановление стены многоквартирного дома, расположенного по адресу п.Хийтола, ул.Зелёная, д.4. | Отдел территориального развития и инфраструктуры Администрации Лахденпохского муниципального района. | 2017 | 2017 |  |  | Увеличение срока эксплуатации здания, восстановление его прежних характеристик, снижение уровня износа. |  | Не достигнут | Отсутствие финансирования |
| 2.5 | Замена половых лаг (правая комната) в помещении (квартира №3), многоквартирного дома, расположенного по адресу п.Отсанлахти, ул.Центральная, д.5. | Отдел территориального развития и инфраструктуры Администрации Лахденпохского муниципального района. | 2017 | 2017 |  |  | Повышение безопасности и комфортности условий проживаний граждан. |  | Не достигнут | Отсутствие финансирования |
| 3.2 | Разработка проектно-сметной документации в соответствии с мероприятиями программы на 2017 год. | Отдел территориального развития и инфраструктуры Администрации Лахденпохского муниципального района. | 2017 | 2017 |  |  | Получение расчетов сметной стоимости работ, выполненных специализированной организацией. |  | достигнуто | нет |

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета Лахденпохского муниципального района на реализацию  муниципальной программы «Адресная программа вложений в объекты муниципальной собственности муниципального образования «Лахденпохский муниципальный район» на 2016-2020 годы» (тыс. руб.)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основных мероприятий и мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации | Расходы за 2017 год, (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджет- ная рос- пись на отчетную дату на 31 декабря 2017 года | Исполнено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа | Адресная программа вложений в объекты муниципальной собственности муниципального образования «Лахденпохский муниципальный район» | всего | X | X | X | X | 6138,6 | 3436,105 | 192,955 |
|  |  | Отдел территориального развития и инфраструктуры Администрации Лахденпохского муниципального района. |  | X | X | X | 0 |  |  |
| Подпрограмма 1 | Ремонт и реконструкция учреждений социальной сферы Лахденпохского муниципального района | всего | X | X | X | X | 3243,15 | 3243,15 | 0 |
|  |  | Отдел территориального развития и инфраструктуры Администрации Лахденпохского муниципального района. Муниципальное учреждение «Районное управление образования и по делам молодежи». МБУК «Куркиекский краеведческий центр». | X | X | X | X | 0 |  |  |
| Мероприятие 3.2 | Ремонт фасада здания МБО ДО «ЦДТ». | Отдел территориального развития и инфраструктуры Администрации Лахденпохского муниципального района. Муниципальное учреждение «Районное управление образования и по делам молодежи». |  |  |  |  | 3243,15 | 3243,15 | 0 |
| Подпрограмма 2 | «Капитальные вложения в объекты коммунальной инфраструктуры» | всего | X | X | X | X | 2042 | 187,455 | 187,455 |
|  |  | Отдел территориального развития и инфраструктуры Администрации Лахденпохского муниципального района. | X | X | X | X | 0 |  |  |
| Мероприятие 2.5. | Ремонт (прочистка и углубление) скважины водозабора п. Хийтола (ул. Полевая). | Отдел территориального развития и инфраструктуры Администрации Лахденпохского муниципального района. |  |  |  |  | 300 | 0 | 0 |
| Мероприятие 2.8. | Утепление водонапорной башни поселка Куликово по ул. Центральная. | Отдел территориального развития и инфраструктуры Администрации Лахденпохского муниципального района. |  |  |  |  | 170 | 0 | 0 |
| Мероприятие 2.9. | Ремонт обшивки водонапорной башни п. Тоунан, утепление водонапорной башни. | Отдел территориального развития и инфраструктуры Администрации Лахденпохского муниципального района. |  |  |  |  | 60 | 0 | 0 |
| Мероприятие 2.11. | Замена запорной арматуры на водонасосной станции п. Куликово, Dу 80. | Отдел территориального развития и инфраструктуры Администрации Лахденпохского муниципального района. |  |  |  |  | 17 | 0 | 0 |
| Мероприятие 3.3. | Приобретение и установка резервного электронасоса в сборе (15 кВт/3000) на канализационной насосной станции п. Куркиеки (КНС-2, ул. Заречная). | Отдел территориального развития и инфраструктуры Администрации Лахденпохского муниципального района. |  |  |  |  | 60 | 0 | 0 |
| Мероприятие 3.7. | Приобретение и установка резервного насосного оборудования 15 кВт/3000, на водонасосной станции п. Куликово (ул. Центральная) | Отдел территориального развития и инфраструктуры Администрации Лахденпохского муниципального района. |  |  |  |  | 60 | 0 | 0 |
| Мероприятие 3.8. | Приобретение и установка резервного оборудования (глубинный насос 1,2 кВт) на водонасосной станции п.Куликово (ул. Ленина) | Отдел территориального развития и инфраструктуры Администрации Лахденпохского муниципального района. |  |  |  |  | 20 | 0 | 0 |
| Мероприятие 4.2. | Ремонт щита управления и настройка электрооборудования в помещении водонасосной станции п. Тоунан. | Отдел территориального развития и инфраструктуры Администрации Лахденпохского муниципального района. |  |  |  |  | 50 | 0 | 0 |
| Мероприятие 4.3. | Ремонт и настройка электрооборудования в помещении водонасосной станции п. Куликово, ул. Центральная. | Отдел территориального развития и инфраструктуры Администрации Лахденпохского муниципального района. |  |  |  |  | 40 | 39,555 | 39,555 |
| Мероприятие 5.2. | Замена участка трубопровода протяженностью 50 метров от водонапорной башни п.Хийтола по ул. Зеленая до следующего водопроводного колодца. Установка запорной арматуры. | Отдел территориального развития и инфраструктуры Администрации Лахденпохского муниципального района. |  |  |  |  | 80 | 0 | 0 |
| Мероприятие 5.3. | Замена участка центральной системы водоотведения п. Куликово, протяженностью 50 метров на трубопровод ПВХ диаметром 160 мм. Установка двух смотровых колодцев. | Отдел территориального развития и инфраструктуры Администрации Лахденпохского муниципального района. |  |  |  |  | 40 | 0 | 0 |
| Мероприятие 5.4. | Замена участка центральной системы водоотведения по ул. Молодежной п. Ихала (протяженность 50 метров, диаметром 160 мм., ПВХ). | Отдел территориального развития и инфраструктуры Администрации Лахденпохского муниципального района. |  |  |  |  | 60 | 60,004 | 60,004 |
| Мероприятие 5.5. | Замена трубопровода водоснабжения п. Мийнала по ул. Центральная на трубопровод большего диаметра (протяженность 300 метров, диаметр 90 мм., ПНД). | Отдел территориального развития и инфраструктуры Администрации Лахденпохского муниципального района. |  |  |  |  | 150 | 0 | 0 |
| Мероприятие 5.6. | Замена 50 метров трубопровода водоотведения диаметром 160 мм ПВХ п. Ихала по ул. Лесная. | Отдел территориального развития и инфраструктуры Администрации Лахденпохского муниципального района. |  |  |  |  | 60 | 0 | 0 |
| Мероприятие 5.9. | Замена 600 метров участка трубопровода холодного водоснабжения п. Вялимяки на трубопровод ПНД диаметром 90 мм., установка двух смотровых колодцев. | Отдел территориального развития и инфраструктуры Администрации Лахденпохского муниципального района. |  |  |  |  | 250 | 0 | 0 |
| Мероприятие 5.11. | Замена 1 метра трубопровода водоснабжения в п. Куркиеки по ул. Советская, установка приварного шарового крана Ду150 в существующем колодце водоснабжения. | Отдел территориального развития и инфраструктуры Администрации Лахденпохского муниципального района. |  |  |  |  | 45 | 0 | 0 |
| Мероприятие 5.13. | Замена трубопровода центральной системы холодного водоснабжения по ул. Молодежный, поселка Ихала (протяженность 75 метров, диаметр 32 мм., ПНД; протяженность 90 метров диаметром 20 мм., ПНД). | Отдел территориального развития и инфраструктуры Администрации Лахденпохского муниципального района. |  |  |  |  | 80 | 79,996 | 79,996 |
| Мероприятие 6.8. | Установка оборудования, производящего бактериологическую очистку воды на водонасосной станции п. Тоунан. | Отдел территориального развития и инфраструктуры Администрации Лахденпохского муниципального района. |  |  |  |  | 170 | 0 | 0 |
| Мероприятие 8.1. | Разработка схем водоснабжения и водоотведения на территории Хийтольского сельского поселения. | Отдел территориального развития и инфраструктуры Администрации Лахденпохского муниципального района. |  |  |  |  | 150 | 0 | 0 |
| Мероприятие 8.2. | Разработка схем водоснабжения и водоотведения на территории Элисенваарского сельского поселения. | Отдел территориального развития и инфраструктуры Администрации Лахденпохского муниципального района. |  |  |  |  | 150 | 0 | 0 |
| Мероприятие 9.2. | Разработка проектно-сметной документации в соответствии с мероприятиями программы на 2017 год. | Отдел территориального развития и инфраструктуры Администрации Лахденпохского муниципального района. |  |  |  |  | 30 | 7,9 | 7,9 |
| Подпрограмма 3 | «Капитальные вложения в объекты муниципального жилищного фонда» | всего | X | X | X | X | 853,45 | 5,5 | 5,5 |
|  |  | Отдел территориального развития и инфраструктуры Администрации Лахденпохского муниципального района. | X | X | X | X | 0 |  |  |
| Мероприятие 1.4 | Замена кровельного покрытия (шифер листовой), в доме, расположенном по адресу п.Вялимяки, ул.Зелёная, д.20. | Отдел территориального развития и инфраструктуры Администрации Лахденпохского муниципального района. |  |  |  |  | 260 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.5 | Замена кровельного покрытия в доме, расположенном по адресу п.Вялимяки, ул.Зелёная, д.12. | Отдел территориального развития и инфраструктуры Администрации Лахденпохского муниципального района. |  |  |  |  | 260 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.6 | Демонтаж кирпичной стены со стороны входа в здание, дренажные работы снаружи и внутри здания, восстановление фундамента, восстановление стены многоквартирного дома, расположенного по адресу п.Хийтола, ул.Зелёная, д.4. | Отдел территориального развития и инфраструктуры Администрации Лахденпохского муниципального района. |  |  |  |  | 265 | 0 | 0 |
| Мероприятие 2.2 | Замена центральной потолочной балки в помещении (квартира №2), многоквартирного дома, расположенного по адресу п.Вялимяки, ул.Зелёная, д.12. | Отдел территориального развития и инфраструктуры Администрации Лахденпохского муниципального района. |  |  |  |  | 60 | 0 | 0 |
| Мероприятие 3.2 | Разработка проектно-сметной документации в соответствии с мероприятиями программы на 2017 год. | Отдел территориального развития и инфраструктуры Администрации Лахденпохского муниципального района. |  |  |  |  | 8,45 | 5,5 | 5,5 |

Утверждено

Заместитель Главы Администрации

Лахденпохского муниципального района

по развитию инфраструктуры

_______________________ А.О.Мосягин

«12» апреля2018 г.

Отчет по исполнению плана реализации

муниципальной программы «Адресная программа вложений в объекты муниципальной собственности муниципального образования «Лахденпохский муниципальный район» на 2016-2020 годы» за 2017 год

| Наименование муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия, долгосрочной целевой программы | Ответственный исполнитель (должность) | Срок реализации | Наименование и значение показателя непосредственного результата | Расходы (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт |  |  |
|  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | наименование | Единица измерения | Значение | Сводная бюджетная роспись | Исполнено на отчетную дату |
|  |  |  |  |  |  |  |  | План | Факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6 | 9 | 10 | 15 | 16 |
| Подпрограмма 1 «Ремонт и реконструкция учреждений социальной сферы Лахденпохского муниципального района». |  | 2016 | 2020 |  |  | Доля общей площади объектов социальной сферы, соответствующих современным требованиям | Проценты | 38,3 | 38,3 |  |  |
| Мероприятие 3.2 Ремонт фасада здания МБО ДО «ЦДТ». | ОТРиИ Администрации Лахденпохского муниципального района. Муниципальное учреждение «Районное управление образования и по делам молодежи». | 2017 | 2017 |  |  | Доля объектов социальной сферы, не требующих проведения ремонта. | Проценты | 100 | 0 | 3243,15 | 0 |
| Подпрограмма 2 «Капитальные вложения в объекты коммунальной инфраструктуры» |  | 2016 | 2020 |  |  | Доля объектов водоснабжения и водоотведения не требующих замены и ремонта. | Проценты | 69,23 | 56,4 |  | 187,455 |
|  |  |  |  |  |  | Доля участков трубопроводов водоснабжения и водоотведения не требующих замены. | Проценты | 99,25 | 97,52 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Доля объектов водоснабжения и водоотведения удовлетворяющих современным требованиям надежности. | Проценты | 64,26 | 40,55 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Доля проб воды перед подачей в распределительную сеть, соответствующих по бактериологическим показателям предъявляемым нормам. | Проценты | 36,37 | 27,27 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Доля сельских поселений Лахденпохского муниципального района на территориях которых утверждены схемы холодного водоснабжения, водоотведения и вместе с тем имеются графические схемы трассировки сетей холодного водоснабжения и водоотведения. | Проценты | 0 | 0 |  |  |
| Мероприятие 2.5 Ремонт (прочистка и углубление) скважины водозабора п. Хийтола (ул. Полевая). | ОТРиИ Администрации Лахденпохского муниципального района. | 2017 | 2017 |  |  | Доля объектов водоснабжения и водоотведения, не требующих проведения ремонтных работ. | Проценты | 100 | 0 | 300 | 0 |
| Мероприятие 2.8 Утепление и обмуровка водонапорной башни поселка Куликово по ул. Центральная. | ОТРиИ Администрации Лахденпохского муниципального района. | 2017 | 2017 |  |  | Доля объектов водоснабжения и водоотведения, не требующих проведения ремонтных работ. | Проценты | 100 | 0 | 170 | 0 |
| Мероприятие 2.9 Ремонт обшивки водонапорной башни п. Тоунан, утепление водонапорной башни. | ОТРиИ Администрации Лахденпохского муниципального района. | 2017 | 2017 |  |  | Доля объектов водоснабжения и водоотведения, не требующих проведения ремонтных работ. | Проценты | 100 | 0 | 60 | 0 |
| Мероприятие 2.11 Замена запорной арматуры на водонасосной станции п. Куликово, Dу 80. | ОТРиИ Администрации Лахденпохского муниципального района. | 2017 | 2017 |  |  | Доля объектов водоснабжения и водоотведения, не требующих проведения ремонтных работ. | Проценты | 100 | 0 | 17 | 0 |
| Мероприятие 3.3 Приобретение и установка резервного электронасоса в сборе (15 кВт/3000) на канализационной насосной станции п. Куркиеки (КНС-2, ул. Заречная). | ОТРиИ Администрации Лахденпохского муниципального района. | 2017 | 2017 |  |  | Доля объектов водоснабжения и водоотведения оснащенных резервным оборудованием. | Проценты | 100 | 0 | 60 | 0 |
| Мероприятие 3.6 Приобретение и установка резервного насосного оборудования 15 кВт/3000, на водонасосной станции п. Куликово (ул. Центральная). | ОТРиИ Администрации Лахденпохского муниципального района. | 2017 | 2017 |  |  | Доля объектов водоснабжения и водоотведения оснащенных резервным оборудованием. | Проценты | 100 | 0 | 60 | 0 |
| Мероприятие 3.7 Приобретение и установка резервного оборудования (глубинный насос 1,2 кВт) на водонасосной станции п.Куликово (ул. Ленина). | ОТРиИ Администрации Лахденпохского муниципального района. | 2017 | 2017 |  |  | Доля объектов водоснабжения и водоотведения оснащенных резервным оборудованием. | Проценты | 100 | 0 | 20 | 0 |
| Мероприятие 4.1 Ремонт щита управления и настройка электрооборудования в помещении водонасосной станции п. Тоунан. | ОТРиИ Администрации Лахденпохского муниципального района. | 2017 | 2017 |  |  | Доля объектов водоснабжения и водоотведения оснащенных автоматической системой управления. | Проценты | 100 | 0 | 50 | 0 |
| Мероприятие 4.2 Ремонт и настройка электрооборудования в помещении водонасосной станции п. Куликово, ул. Центральная. | ОТРиИ Администрации Лахденпохского муниципального района. | 2017 | 2017 |  |  | Доля объектов водоснабжения и водоотведения оснащенных автоматической системой управления. | Проценты | 0 | 0 | 40 | 39,555 |
| Мероприятие 5.2 Замена участка трубопровода протяженностью 50 метров от водонапорной башни п.Хийтола по ул. Зеленая до следующего водопроводного колодца. Установка запорной арматуры. | ОТРиИ Администрации Лахденпохского муниципального района. | 2017 | 2017 |  |  | Доля участков трубопроводов водоснабжения и водоотведения не требующих замены и ремонта. | Проценты | 100 | 0 | 80 | 0 |
| Мероприятие 5.4 Замена участка центральной системы водоотведения по ул. Молодежной п. Ихала (протяженность 50 метров, диаметром 160 мм., ПВХ) | ОТРиИ Администрации Лахденпохского муниципального района. | 2017 | 2017 |  |  | Доля участков трубопроводов водоснабжения и водоотведения не требующих замены и ремонта. | Проценты | 100 | 0 | 60 | 60,004 |
| Мероприятие 5.5 Замена трубопровода водоснабжения п. Мийнала по ул. Центральная на трубопровод большего диаметра (протяженность 300 метров, диаметр 100 мм., ПНД). | ОТРиИ Администрации Лахденпохского муниципального района. | 2017 | 2017 |  |  | Доля участков трубопроводов водоснабжения и водоотведения не требующих замены и ремонта. | Проценты | 100 | 0 | 150 | 0 |
| Мероприятие 5.6 Замена 50 метров трубопровода водоотведения диаметром 160 мм ПВХ п. Ихала по ул. Лесная. | ОТРиИ Администрации Лахденпохского муниципального района. | 2017 | 2017 |  |  | Доля участков трубопроводов водоснабжения и водоотведения не требующих замены и ремонта. | Проценты | 100 | 0 | 60 | 0 |
| Мероприятие 5.8 Замена 600 метров участка трубопровода холодного водоснабжения п. Вялимяки на трубопровод ПНД диаметром 90 мм., установка двух смотровых колодцев. | ОТРиИ Администрации Лахденпохского муниципального района. | 2017 | 2017 |  |  | Доля участков трубопроводов водоснабжения и водоотведения не требующих замены и ремонта. | Проценты | 100 | 0 | 250 | 0 |
| Мероприятие 5.10 Замена 1 метра трубопровода водоснабжения в п. Куркиеки по ул. Советская, установка приварного шарового крана Ду150 в существующем колодце водоснабжения. | ОТРиИ Администрации Лахденпохского муниципального района. | 2017 | 2017 |  |  | Доля участков трубопроводов водоснабжения и водоотведения не требующих замены и ремонта. | Проценты | 100 | 0 | 45 | 0 |
| Мероприятие 5.11 Замена трубопровода центральной системы холодного водоснабжения по ул. Молодежный, поселка Ихала (протяженность 75 метров, диаметр 32 мм., ПНД; протяженность 90 метров диаметром 20 мм., ПНД). | ОТРиИ Администрации Лахденпохского муниципального района. | 2017 | 2017 |  |  | Доля участков трубопроводов водоснабжения и водоотведения не требующих замены и ремонта. | Проценты | 100 | 0 | 80 | 79,996 |
| Мероприятие 6.8 Установка оборудования, производящего бактериологическую очистку воды на водонасосной станции п. Тоунан. | ОТРиИ Администрации Лахденпохского муниципального района. | 2017 | 2017 |  |  | Доля водонасосных станций оснащенных системами бактериологической очистки воды. | Проценты | 0 | 100 | 170 | 0 |
| Мероприятие 8.1 Разработка схем водоснабжения и водоотведения на территории Хийтольского сельского поселения. | ОТРиИ Администрации Лахденпохского муниципального района. | 2017 | 2017 |  |  | Доля сельских поселений имеющих схемы водоснабжения и водоотведения. | Проценты | 100 | 100 | 150 | 0 |
| Мероприятие 8.2 Разработка схем водоснабжения и водоотведения на территории Элисенваарского сельского поселения. | ОТРиИ Администрации Лахденпохского муниципального района. | 2017 | 2017 |  |  | Доля сельских поселений имеющих схемы водоснабжения и водоотведения. | Проценты | 100 | 100 | 150 | 0 |
| Мероприятие 9.2 Разработка проектно-сметной документации в соответствии с мероприятиями программы на 2017 год. | ОТРиИ Администрации Лахденпохского муниципального района. | 2017 | 2017 |  |  | Доля обеспечения проектно-сметной документацией объектов требующих замены и осуществления капитальных вложений. | Проценты | 100 | 0 | 30 | 7,9 |
| Подпрограмма 3 «Капитальные вложения в объекты муниципального жилищного фонда» |  | 2016 | 2020 |  |  | Доля объектов жилищного фонда не требующих проведения ремонта | Проценты | 97,71 | 98,2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Доля жилых помещений муниципального жилищного фонда не требующих проведения капитального ремонта | Проценты | 99,50 | 99,70 |  |  |
| Мероприятие 1.4 Замена кровельного покрытия (шифер листовой), в доме, расположенном по адресу п.Вялимяки, ул.Зелёная, д.20. | ОТРиИ Администрации Лахденпохского муниципального района. | 2017 | 2017 |  |  | Доля объектов жилищного фонда, не требующих проведения ремонта. | Проценты | 100 | 0 | 260 | 0 |
| Мероприятие 1.5 Замена кровельного покрытия в доме, расположенном по адресу п.Вялимяки, ул.Зелёная, д.12. | ОТРиИ Администрации Лахденпохского муниципального района. | 2017 | 2017 |  |  | Доля объектов жилищного фонда, не требующих проведения ремонта. | Проценты | 100 | 0 | 260 | 0 |
| Мероприятие 1.6 Демонтаж кирпичной стены со стороны входа в здание, дренажные работы снаружи и внутри здания, восстановление фундамента, восстановление стены многоквартирного дома, расположенного по адресу п.Хийтола, ул.Зелёная, д.4. | ОТРиИ Администрации Лахденпохского муниципального района. | 2017 | 2017 |  |  | Доля объектов жилищного фонда, не требующих проведения ремонта. | Проценты | 100 | 0 | 265 | 0 |
| Мероприятие 2.2 Замена центральной потолочной балки в помещении (квартира №2), многоквартирного дома, расположенного по адресу п.Вялимяки, ул.Зелёная, д.12. | ОТРиИ Администрации Лахденпохского муниципального района. | 2017 | 2017 |  |  | Доля жилых помещений муниципального жилищного фонда, не требующих проведения капитального ремонта. | Проценты | 100 | 0 | 60 | 0 |
| Мероприятие 3.2 Разработка проектно-сметной документации в соответствии с мероприятиями программы на 2017 год. | ОТРиИ Администрации Лахденпохского муниципального района. | 2017 | 2017 |  |  | Доля обеспечения проектно-сметной документацией объектов требующих проведения ремонта. | Проценты | 100 | 0 | 8,45 | 5,5 |
| Итого по муниципальной программе | Х | Х | Х |  |  | Х | Х | Х | Х | 6138,6 | 192,955 |

Исполнитель                     Федичкина О.Ю., Начальник отдела территориального развития и инфраструктуры, 9643148421, otr@lah-mr.ru

_______________________ (подпись) «12» апреля 2018 г.